**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 6 - Thành viên nhóm

1. Phạm Đào Thành Đạt (Facilitator)
2. Trương Văn Huy (Reporter)
3. Nguyễn Đăng Nguyển (Time Keeper)
4. Bùi Minh Tuấn (Recorder)

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HIỆU THUỐC TÂY**

Thời gian thực hiện: Từ 9/1/2024 đến 8/4/2024 (10 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 9/1/2024  Đến: 15/1/2018) | Lập kế hoạch môn học | **Tất cả thành viên** |  |
| Phân tích yêu cầu đề tài |  |  |
| Mô tả yêu cầu ứng dụng |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 15/1/2024  Đến: 26/1/2024) | Phân tích nghiệp vụ | Thực hiện chung |  |
| Xác định mục tiêu của ứng dụng |  |  |
| Xác định loại ứng dụng |  |  |
| Chuẩn bị các file báo cáo đồ án |  |  |
| Lên kế hoạch củ thể để thực hiện |  |  |
| Viết báo cáo (Phần kế hoạch thực hiện) |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 26/1/2024  Đến: 29/1/2024) | Đưa ra các mô hình nghiệp vụ từ đồ án | Thực hiện chung |  |
| Đưa ra các mô hình UML: USE case diagram, Activity Diagram, Sequece diagram, class Diagram và các mô hình liên quan |  |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |
| Xem lại bài tập lập trình hướng tối tượng với các ngôn ngữ lập trình java |  |  |
| Viết báo cáo (Phần thu thập yêu cầu và đặc tả chức năng của ứng dụng SRS) |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 20/2/2024  Đến: 26/2/2024) | Xem lại các mô hình | Phạm Đào Thành Đạt |  |
| Chỉnh sửa mô hình hệ thống | Nguyễn Đăng Nguyển |  |
| Kiểm tra ràng buộc |  |  |
| Đưa ra chi tiết các chức năng thông qua các mô hình đã lập |  |  |
| Viết báo cáo (Phần tài liệu phân tích) |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 27/02/2024  Đến: 03/03/2024) | Thiết kế giao diện ứng dụng | Trương Văn Huy |  |
| Vẽ tương tác giữa các màng hình ứng dụng | Bùi Minh Tuấn |  |
| Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu trên giao diện |  |  |
| Cập nhật file báo cáo  Thực hiện coding( phần giao diện và xử lý ràng buộc trên giao diện) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 3/3/2024  Đến: 8/4/2024) | Thực hiện coding (phần xử lý nghiệp vụ) | Thực hiện chung | Thựu hiện trên GitHub |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 8/3/2024  Đến: 14/3/2024) | Thực hiện coding | Thực hiện chung |  |
| Kiểm tra chương trình(unit testing) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 14/3/2024  Đến: 20/3/2024) | Thực hiện coding | Thực hiện chung |  |
| Kiểm tra chương trình |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 20/3/2024  Đến: 26/3/2024) | Thực hiện coding | Thực hiện chung |  |
| Kiểm tra chương trình (tích hợp chức năng) |  |  |
| Viết báo cáo (Phần user manual) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 26/3/2024  Đến: 03/04/2024) | Hoàn tất đồ án nộp theo yêu cầu của giảng viên | Thực hiện chung |  |
| Chuẩn bị PPT báo cáo(13-18 slides) |  |  |
| Báo cáo đồ án |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Link nhật ký (tranthianhthi.fit@gmail.com)